内容修订与技术交接

# 完整修改建议

第4项功能展示材料 · V1.0正式发布版

对应修订稿：第4项-功能展示与说明材料_V1.0修订底稿R1.docx
修订日期：2026-09-15。R1为文档编辑标识，不是软件版本号。

# 一、结论与修订边界

以项目方确认“V1.0正式发布版已完成”为产品状态，不再把当前产品写成0.9待发布。继续保留比赛第4项的性质与原九章结构、14图编号、案例A—D、输入输出、失败路径、边界、效果表和日志，不将其改写成发行说明书或新增架构说明。

本轮已经实施：产品与材料版本分离；所有旧图增加历史标签；正式外发及规则包旧状态改为历史记录；案例、计数与测试数字保留原值及原范围；图注改为统一说明结构；新增V1.0证据待补编号、引用索引与交接登记。

最重要的界限｜不能通过编辑得到新的真实状态：V1.0运行库published、dispatch_allowed、reviewed、formal_dispatch、真实HTTP次数、四类resisted、测试通过数及效果分数，都须由实际资料支持。缺少这些附件不等于产品没有完成。

# 二、完成情况与暂不代做事项

| 事项 | 本轮结果 |
| --- | --- |
| 内容与版式 | 已实际重编Word底稿；保留原截图文件内容、原技术字段和原案例事实。 |
| 产品状态 | 按项目方说明更新为V1.0正式发布版已完成；精确版本、发布日期和构建待补。 |
| 旧证据处理 | 保留为原材料记载；不声称独立核验原引用文件或重新执行测试。 |
| 等待事项 | 新增T01—T12补交编号；新版截图、日志、评测与治理签署尚未取得。 |
| 未实施事项 | 未运行软件、未访问仓库/CI/部署环境、未发送真实案件、未填配02或配05、未执行任何治理签署。 |

依据范围：上传原材料第1—9章及项目方本次说明；原材料引用的外部文件未提供。本建议中新增的编辑编号、材料接收要求和定稿检查项是修订建议，不是原产品已经具备的功能或已经产生的证据。

# 三、逐章完整修改建议与已实施改法

| 位置 / 原问题 | 修改建议与本轮已实施内容 | 剩余依赖 |
| --- | --- | --- |
| 封面与第1章 原0.9.0rc0、待发布、不是正式发行版。 | 产品改为“V1.0正式发布版已完成”；材料改为“修订底稿R1”。修订日与软件发布日期分开，不推定上线日期。保留非发送许可、非十门pass、非法学resisted、非发行说明等材料边界。 | T01、T11、T12 |
| 第1章旧状态 仓库draft、dispatch_allowed=false、formal_dispatch=blocked。 | 建立“原材料历史记录 / V1.0处理”对照；既不照抄成新版仍阻断，也不自动改成已发布或已开放。产品、数据集与规则包版本分别保留。 | T01、T05—T07 |
| 第2章总说明 “14图同夹”“现网图”“有图再配”等。 | 仅确认本次Word内已有14张图；外部图包与截图来源.md列为待补。“现网”改为原日期本机记录；图注统一为图题、功能用途、操作方式、注意事项。 | T02、T03、T12 |
| 第2章图01—14 图注可能超出局部截图可见范围。 | 原图保留且标旧版；不涂改页脚和状态。记录需补截的按钮、横幅、快照、来源标签和权限。旧图只作结构对照，不认定为V1.0新图。 | T02、T03 |
| 第3章案例A “成功路径”易被理解为真实云端成功。 | 改题为“模拟成功路径”；保留mode=demo、transport=mock、status=complete、provenance=simulation和全部合成事实。新版真实调用如有记录，另行标识，不替换该案例性质。 | T04、T05 |
| 第3章案例B/C 阻断容易被当故障或被删去。 | 完整保留组合线索、材料不完整、needs_review、原阻断文本、409和无摘要状态；正式合成上传与演示03分开。 | T04、T07 |
| 第3章案例D 十案计数被反复写作当前总体状态。 | 保留3/7/0和真实案HTTP 0，以及10条代号明细；统一标为原评估记录，不推定V1.0已重跑。表头“案号”改为“案件代号”，避免与全文案号混淆。 | T08、T12 |

## 逐章修改建议（续）

| 位置 / 原问题 | 修改建议与本轮已实施内容 | 剩余依赖 |
| --- | --- | --- |
| 第4章按钮表 正式按钮后写“应409”。 | 保留按钮原名，拆分功能含义与历史结果；“正式路径应409”仅保留为旧测试结果。批准、模拟、本地确定性、真实发送分别描述。 | T02、T04、T05 |
| 第5章失败 “真云”可能被读作真实HTTP已发生。 | 标题改为“正式云端任务”，明确transport=cloud不等于已发送；保留native/Compose日期与8条blocker。图08不再要求在真实案页面点发送制造失败。 | T05—T07 |
| 第5章红队 工程绿字、阈值演示可能被扩大。 | 保留四类攻击字段与全部succeeded/uncertain/resisted原值；限定为工程基线与合成用例。新增异常记录补充位置，但不编写未提供的超时或恢复记录。 | T07、T09、T11 |
| 第6章边界 数据与包的“当前”状态过时。 | 保留做什么/不做什么/数据与包/发送控制。旧包状态加原时点；不增加法律预测、自动裁判或新的支持案由。状态箭头按原记号保留并注明不是完整迁移图。 | T02、T06、T11 |
| 第7章效果 “可以写”缺少版本/日期限定。 | 改成原时点可陈述范围与V1.0待补；283/3、6项、probe-edge“五项8/8”等不换算准确率。not_scored、not_applicable、待标注保持区别。 | T09、T10 |
| 第8章日志 旧日志与本轮运行易混淆。 | 所有日志标明原材料摘录；分开演示摘要与另一条本地争点任务；保留原端口、日期、计数、命令、包版本。真实HTTP、隔离收据和配05明确未提供。 | T04—T12 |
| 第9章与附录 引用路径易被视为已交付。 | 保留交付项排除范围；新增引用索引并声明外部文件未提供；将末尾十案句限定为历史。新增T01—T12内部登记，正式定稿前转为交接材料。 | T11、T12 |

上述修改均以原材料相应章节为依据；新增“待补编号、核验点、后续登记要求”为本次编辑建议。原材料没有完整定义的内部术语不自行解释，也不根据一般技术常识补写架构行为。

# 四、14张截图的逐图补交与验收建议

所有新图共同要求：同一V1.0构建；记录日期、环境、合成用例与当前步骤；保留原始截图；不得涂改版本、状态、按钮或哈希；不含真实身份信息与密钥。这里的“验收”仅指文档材料接收，不代替系统验收或法学签署。

| 图号 / 主题 | V1.0应补画面 | 原图问题 / 核验边界 |
| --- | --- | --- |
| 01 登录 | 完整登录页、页脚版本、本地工作空间标识；核对默认用户名/口令取得方式。 | 旧图来自09-08/09；原图注0.9与可能0.2.2页脚不能统一涂改。 |
| 02 案件列表 | 已建案件区、三个合成入口、新建案件按钮及门禁提示。 | 原图是页面上部局部，未覆盖全部入口。 |
| 03 四步工作台 | 四阶段全称、三面板切换、固定合成演示标识及提示。 | 避免只截阶段的一部分却声称全部流程已完成。 |
| 04 材料与事实 | 材料、事实卡、原文锚点、复核状态、边侧提取与本地任务按钮。 | 保留旧长图；新版用完整图加必要细节图保证文字可辨。 |
| 05 披露方案 | 逐项必要性、保留/假名化/泛化/删除、编辑披露文本、冻结按钮。 | 补齐局部截图未覆盖的下部项目和操作。 |
| 06 演示01风险 | 允许进入审批横幅、完整请求快照、request_hash、审批与模拟调用状态。 | 不得将工程绿字改写为安全或法学resisted。 |
| 07 演示02阻断 | “当前请求已阻断”横幅、组合线索原文、不可批准状态和请求快照。 | 旧图偏向快照局部，不能仅靠图注证明横幅可见。 |

## 14张截图补交建议（续）

| 图号 / 主题 | V1.0应补画面 | 原图问题 / 核验边界 |
| --- | --- | --- |
| 08 正式案路径 | 指定合成正式用例的实际规则、配置与结果；阻断时完整原因，成功时关联真实日志。 | 不强制“新版仍409”，也不为展示而试发真实案件。 |
| 09 模拟回链 | “模拟结果 · 非模型生成”、句子/原文锚点、逐项核对与最终确认。 | 旧图为结果局部；不能把导出按钮当作发送证据。 |
| 10 规则中心 | 运行库包名、版本、demo/draft/published及dispatch_allowed。 | 必须区分仓库文件和运行库实际状态。 |
| 11 服务商治理 | 档案字段、权限、复核状态及实际可展示的依据。 | 表单完整不等于reviewed；签署不由技术人员代填。 |
| 12 隔离实验 | draft/frozen、输入要求、input_required或实际已有评测状态。 | 不以界面存在或一般探测替代正式评测/当次收据。 |
| 13 运行配置 | 十盏灯全名、边侧/双槽、当前formal_dispatch及实际配置范围。 | 原图仅有上部配置；四类状态分开，不合写“已安全”。 |
| 14 本地用户 | 角色列表、实际权限与账户管理界面；使用合成账号。 | 同人多角色不等于两名独立复核人。 |

## 截图来源表建议字段

图号、文件名、精确产品版本/构建、截图日期、环境、合成用例代号、功能步骤、对应任务或request_hash（如确有）、状态、公开范围、核对情况。没有实际值的项留“待补”，不示范填写虚构值。

图04与图08为长图，修订稿将原图与较长功能说明合理分开，避免原图挤压与表格跨页断行；其余局部旧图仍按原样保留，技术交付后再换成能覆盖主张范围的新图。

# 五、技术资料补交清单：发布、界面与运行

以下编号与修订稿附录A一致。原则是补交已存在的资料或如实说明未运行/未测/不适用；不是要求开发人员现在执行真实案件外发，也不是要求为每项指标制造一个分数。

## T01 · 正式版发布基线

应补：完整版本标识、发布说明、构建号或commit、发布日期；区分软件版本与本稿R1。

回填：封面、1、全篇。当前处理：保留“V1.0正式发布版已完成”；精确构建等不代填。

## T02 · 功能、按钮与默认配置

应补：V1.0功能差异；14图按钮、任务类型、默认transport及角色权限变化。

回填：2、3、4、6。当前处理：沿用原流程说明，标明新版界面与行为待核对。

## T03 · 14张截图及来源清单

应补：原始图片、版本/日期/环境/合成用例说明；覆盖完整状态、按钮和结果。

回填：2、3。当前处理：保留旧图及旧版标注；不涂改页脚、状态或哈希。

## T04 · 三演示及本地任务记录

应补：演示01/02/03和本地任务的输入、操作、status、transport、provenance及回链记录。

回填：3、4、8.2。当前处理：保留原模拟成功与阻断性质，不改成真实云端成功。

## T05 · 正式云端任务证据

应补：实际运行配置、冻结/审批/网关/结果关联记录；真实HTTP成功、失败或未运行的事实说明。

回填：1、3、4、5、8。当前处理：V1.0外发状态待核对；不因补材料而启动真实案件发送。

## T06 · 规则包、服务商及治理材料

应补：运行库包版本及状态、dispatch_allowed、服务商reviewed依据、角色与相应复核/签署材料。

回填：1、2、5、6。当前处理：保留旧状态；技术人员不代替原责任人作治理签署。

责任边界｜规则包、服务商治理、法学主签与配表应由相应原责任人提供。开发人员可交付系统状态和技术记录，不应代造合同、复核人、审批人或签署结论。

# 六、技术资料补交清单：验证、计数与来源

## T07 · 隔离、风险协议与红队

应补：native/Compose环境、冻结协议及攻击结果；区分探测与绑定同一request_hash的当次五项收据。

回填：1、2、5、7、8。当前处理：保留历史 succeeded/uncertain；不补写四类 resisted。

## T08 · 十案D路径核对

应补：逐案代号、transport、状态、计数口径、评估时间及是否发生真实发送。

回填：3D、5.6、9。当前处理：原3/7/0及真实HTTP 0保留为历史，不算作V1.0重跑。

## T09 · 工程测试、构建与CI

应补：pytest、dataset validate、tsc、build、e2e、probe-edge原始输出及版本/日期/范围；CI取证情况。

回填：7、8.4。当前处理：旧283/3、6项等仅按原日期引用；不改填新版通过率。

## T10 · 效果评测依据

应补：对拟主张指标提供协议、实跑、复核、分子分母与失败分类；无评测则说明状态。

回填：7。当前处理：保留 not_scored / not_applicable / 待标注的原始区别。

## T11 · 日志、内部术语与配表

应补：日志字段口径；十门、法学resisted、层A/D路径、“主方”等定义；配02/配05由责任人提供。

回填：1、6、8、9。当前处理：保留原名及原控制要求，不扩写定义，不预填发送或签署。

## T12 · 外部引用与版本索引

应补：补交原材料引用的规范、验证、来源、截图与案例记录，明确对应版本、路径和可公开范围。

回填：全篇、9。当前处理：仅标为原材料引用来源；不声称本轮已读取或独立核验。

特别保留两组差异：原仓库规则包2.0.0-draft.3与09-12隔离卷2.0.0-draft.2；产品V1.0与数据集mock_labor 1.0.0。它们不是待统一的错字，须按环境、对象与日期分别记录。

# 七、技术资料到齐后的处理顺序与定稿检查

| 顺序 | 执行动作 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 锁定基线 | 接收T01与T02，核对V1.0精确版本及功能差异。 | 产品状态、材料标识、功能范围不混淆。 |
| 2 替换截图 | 核对T03；必要时联动T04的任务记录。 | 14图可追溯；按钮、状态和来源标签与图注一致。 |
| 3 关联运行证据 | 核对T04—T08；更新案例、正式任务、治理与十案表。 | 模拟、本地、真实发送分开；同一请求记录可关联；历史不覆盖。 |
| 4 更新效果与日志 | 核对T09—T11；仅加入真实取得的工程与评测记录。 | 日期、构建、范围、分子分母及原始状态明确。 |
| 5 统一引用 | 接收T12并补齐版本索引。 | 引用存在且可定位；不是仅给路径或口头结论。 |
| 6 做一致性复核 | 复核封面、第1/3/4/5/7/8/9章中相同状态；处理待补项与内部附录。 | 无新旧混写、无无证据主张、无错误发送/签署；适用资料缺项已如实说明。 |

## 定稿检查表

| 检查项 | 应达到的材料状态 |
| --- | --- |
| 版本 | 正文产品现状不再是0.9待发布；历史版本号仍可追溯，不全局替换。 |
| 截图 | 旧图与新图区分；无修改状态图像冒充实跑；图注所述关键区域可见。 |
| 案例 | A仍是模拟；B/C仍展示原预期阻断；D不称“十案通过”。 |
| 外发 | 批准、配置cloud、执行mock、evaluate、接口409与真实网关发送分别描述。 |
| 效果 | 无新增虚构准确率/耗时/降低率；旧数字有日期，新数字有对应证据。 |
| 日志与签署 | 无补造request_hash、真实HTTP、隔离收据、配02/配05或治理签署。 |
| 文档范围 | 仍为第4项功能展示材料；不替代其他比赛交付项或产品验证。 |

交付结论｜现阶段交付的是已实际修改的完整底稿，而不是“已经补齐V1.0技术证据的最终提交版”。后续只需按编号补证与核对，不能将删除“待补”字样本身视为验收完成。